表5.5.1　処理場・ポンプ場施設の応急復旧確認表

| 留意点 |  |
| --- | --- |
|  | 復旧方針、復旧スケジュールの確認（応急対策か恒久対策か） |
|  | 業者の手配、資機材の調達 |
|  | 資機材や撤去部品等の仮置き場の確保 |
|  | 建設機械を円滑に使用するための方策（工事用道路の確保等） |
|  | 自家発電機燃料の優先的提供 |
|  | 復旧作業時での事故防止の徹底 |